Dokument planu testów dla projektu "Video-Sent"

# Plan Testów

Przykładowa struktura testów:

- Dziennik zmian

| Modyfikujący | Wykonane zmiany | Data | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| Jakub Cendalski Julia Ruszer Kacper Przybylski Kacper Witek Kacper Stasiak Dawid Frontczak | Stworzenie dokumentu | 22.10.2025 | Finalna wersja |
| Julia Ruszer | Przypadki Testowe | 2.12.2025 | Dodanie przypadków testowych |

Tabela 1. Dziennik zmian

- Wstęp

Niniejszy dokument przedstawia plan testów dla aplikacji Video-Sent składającej się z części UI oraz API. Zgodnie z wymaganiami, aktywnością związaną z realizacją przedmiotu jest dokument przedstawiający plan testów dla aplikacji, co prezentuje niniejszy dokument.

W kolejnych rozdziałach dokumentu opisano wyniki prac:

- Teoretycznych, mających określić kontekst testowania oraz ryzyka z niego wynikające

- Koncepcyjnych, mających określić optymalne podejście do testowania aplikacji Video-Sent

- Terminologia i definicje

| Termin/skrót | Opis |
| --- | --- |
| UI | Interfejs użytkownika, część systemu z która wchodzi w interakcje użytkownik |
| API | interfejs umożliwiający komunikację między aplikacją a ui |
| Analiza sentymentu | Technika przetwarzania języka, polegająca na rozpoznawaniu emocji i opinii. |

Tabela 2. Wyjaśnienie użytej w dokumencie

- Zakres dokumentu

Niniejszy dokument opisuje strategię oraz organizację procesu testowego dla aplikacji webowej “Video-sent”, obejmującego testy jednostkowe i integracyjne oraz funkcjonalne i niefunkcjonalne.

- Opis testowanego systemu

Aplikacja Video-Sent polega na analizy sentymentu recenzji telefonów komórkowych (z podziałem na cechy, tzn. bateria, wyświetlacz itd.). Użytkownik ma możliwość wpisania linku z platform takich jak YouTube, TikTok, Instagram i dostaje wynik w postaci wyników poszczególnych cech.

Główne moduły systemu to:

- Transkrypcji

- Pobierania danych

- Analizy sentymentu

- Bazy danych

- Wizualizacji

- Wejściowy (interfejs użytkownika)

- Zakres planowanych testów

W ramach planu, przewidziane są testy dla aplikacji Vide-Sent na poziomie jednostkowym oraz integracyjnym. Zostaną wykorzystane następujące typy testów: funkcjonalne, niefunkcjonalne.

- Założenia i ograniczenia

Założenia:

- Projekt „Video-Sent” realizuje 6-osobowa grupa w ramach zajęć Projekt Kompetencyjny.

- Celem jest stworzenie prototypu systemu analizującego recenzje wideo telefonów z YouTube, TikToka i Instagrama.

- System wykorzystuje gotowe narzędzia i modele AI  do transkrypcji i analizy sentymentu.

- Projekt tworzony jest w języku Python (backend) i React (frontend).

- Aplikacja działa w środowisku testowym, lokalnym oraz konteneryzowanym.

Ograniczenia:

- Ograniczony czas realizacji (jeden semestr).

- Modele AI mogą mieć błędy w analizie (szczególnie w języku polskim).

- Zależność od zewnętrznych narzędzi i modeli AI

- Interesariusze i komunikacja

Interesariuszami dla systemu Video-Sent są:

- Julia Ruszer

- Jakub Cendalski

- Kacper Przybylski

- Kacper Stasiak

- Kacper Witek

- Dawid Frontczak

Komunikacja w ramach realizacji zadania odbywać się będzie za pośrednictwem kanału komunikacyjnego Discord, w formie cotygodniowych spotkań zespołu developerskiego.

- Strategia testowania

Testy zostaną przeprowadzone zgodnie z podejściem zorientowanym na ryzyko i wymagania. Testy są projektowane w oparciu o wymagania funkcjonalne, specyfikacje API oraz przypadku użycia systemu i będą one realizowane w dedykowanym środowisku testowym z użyciem odpowiednich narzędzi.

Klasyfikacja defektów:

| Poziom krytyczności | Opis |
| --- | --- |
| Krytyczny | Błąd uniemożliwia działanie systemu lub kluczowej funkcji. |
| Wysoki | Błąd istotnie wpływa na działanie funkcji, istnieje obejście, ale utrudnia pracę |
| Średni | Błąd wpływa na mniej istotne funkcje lub powoduje błędy w danych pomocniczych |
| Niski | Błąd kosmetyczny, nie wpływa na funkcjonalność |

Klasyfikacja testów:

Każdy przypadek testowy zostanie przypisany do jednej z kategorii priorytetu

| Priorytet testu | Opis |
| --- | --- |
| Wysoki | Testuje kluczową funkcjonalność systemu lub ścieżkę krytyczną dla użytkownika |
| Średni | Testuje funkcjonalność często używaną, ale niekrytyczną |
| Niski | Testuje funkcję o niskim znaczeniu biznesowym lub rzadko używaną. |

Warunkiem akceptacji oznaczamy gdy:

  - Brak defektów o poziomie krytycznym, bądź wysokim

  - Minimum 60% przypadków testowych zakończonych pozytywnie.

  - Defekty średnie i niskie muszą być zapisane.

| Kategoria | Opis | Przykład |
| --- | --- | --- |
| Wydajność testów | % wykonania przypadków testowych | 91.6% |
| Skuteczność testów | % przypadków zakończonych pozytywnie | 92.4% |
| Stabilność systemu | Średni czas naprawy defektu | 1.5 dnia |

- Artefakty z procesu testowego

- Plan testów

- Raport z testów

- Testy aplikacji

- Opis środowiska testowego

- Przeglądarka Chrome, Firefox

- System operacyjny Windows 11

- Docker

- Harmonogram testowania

Proces testowania systemu odbywa się równolegle z pisaniem kodu aplikacji. Wynika z tego, że harmonogram testowania jest zgodny z harmonogramem pracy dla całego projektu.

- Implementacja testów

Zaimplementowane zostaną testy funkcjonalne i niefunkcjonalne.  Testy podzielone zostaną na cztery grupy.

| Grupa testów | Technologia | Lokalizacja | Nazewnictwo |
| --- | --- | --- | --- |
| Moduł transkrypcji | Pytest | backend/tests/transcription/ | test_<nazwa_funkcji>.py |
| Moduł analizy sentymentu | Pytest | backend/tests/senticore/ | test_<nazwa_funkcji>.py |
| Moduł pobierania danych | Pytest | backend/tests/download/ | test_<nazwa_funkcji>.py |
| UI | Cypress | frontend/tests/ | <nazwa_funkcji>.cy.js |

- Przypadki testowe

| ID | Scenariusz testowy | ID scen. | Cel | Priorytet | Warunki wstępne | Dane testowe | Oczekiwany wynik | Przebieg testu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC_01 | Inicjowanie nowej analiz | SC_INIT_01 | Sprawdzenie poprawności zlecenia nowej analizy dla poprawnego URL. | Wysoki | System działa, baza dostępna. | URL: "https://youtube.com/ watch?v=test1" | Kod 202 Accepted, status ‘pending’, utworzone zadanie w DB. | 1. Wyślij POST /api/analysis z URL. 2. Sprawdź kod odpowiedzi. 3. Sprawdź rekord w bazie. |
| TC_02 | Ponowne zlecenie analizy (cache) | SC_INIT_02 | Weryfikacja, czy system zwraca istniejący wynik dla znanego URL zamiast tworzyć nowe zadani | Średni | Film o danym URL jest już w bazie. | URL: "https://youtube.com/ watch?v=test2 | Kod 200/202, status ‘complete’, ID > 0. | 1. Dodaj film do DB. 2. Wyślij POST /api/analysis z tym samym URL. 3. Sprawdź status i ID. |
| TC_03 | Konflikt analizy (zadanie w toku) | SC_INIT_03 | Sprawdzenie, czy system zwraca ID aktywnego zadania zamiast błędu przy dublowaniu żądania. | Średni | Zadanie dla URL jest w stanie ‘analyzing’. | URL: "https://youtube.com/ watch?v=test3 | Kod 200/202, ID istniejącego zadania. | 1. Dodaj aktywne za- danie do DB. 2. Wyślij POST /api/analysis. 3. Porównaj zwrócone ID z ID w bazie. |
| TC_04 | Sprawdzenie statusu | SC_STATUS_01 | Weryfikacja pobierania statusu istniejącego zadania. | Wysoki | Zadanie istnieje w bazie. | ID zadania. | Kod 200, poprawny status (np. ‘pending’). | 1. Wyślij GET /api/status/{id}. 2. Sprawdź JSON odpowiedzi. |
| TC_05 | Sprawdzenie statusu (brak zadania) | SC_STATUS_02 | Weryfikacja obsługi błędu dla nieistniejącego ID zadania. | Niski | Brak zadania o danym ID. | ID: 9999 | Kod 404 Not Found. | 1. Wyślij GET /api/status/9999. 2. Sprawdź kod odpowiedzi. |
| TC_06 | Pobranie wyniku | SC_RESULT_01 | Weryfikacja pobierania szczegółów analizy (sentymentu). | Wysoki | Film i analiza istnieją w bazie. | ID filmu. | Kod 200, obiekt filmu z danymi ‘analysis’. | 1. Wyślij GET /api/result/{id}. 2. Sprawdź poprawność pól (battery, screen itp.). |
| TC_07 | Pobieranie audio (sukces) | SC_SERV_01 | Sprawdzenie logiki serwisu pobierania przy poprawnej odpowiedzi z yt-dlp. | Średni | Dostęp do biblioteki yt-dlp (mock). | URL wideo. | Zwrócony słownik ze ścieżką pliku. | 1. Wywołaj download_audio(). 2. Sprawdź czy wynik nie jest None. |
| TC_08 | Transkrypcja (sukces) | SC_SERV_02 | Sprawdzenie logiki serwisu transkrypcji przy poprawnej odpowiedzi OpenAI. | Średni | Plik audio istnieje (mock), dostęp do API (mock). | Ścieżka pliku audio. | Zwrócony tekst transkrypcji. | 1. Wywołaj transcribe(). 2. Sprawdź czy zwrócony tekst jest poprawny. |
| TC_09 | Logika NLP (agregacja). | SC_NLP_01 | Sprawdzenie mapowania słów kluczowych na oceny liczbowe. | Wysoki | Model NLP załadowany (mock). | Tekst: ,,Battery is great. Screen is bad." | Battery=1.0, Screen=-1.0 | 1. Wywołaj analyze_text_sync(). 2. Sprawdź wartości w słowniku wynikowym. |
| TC_10 | Logika NLP (uśrednianie) | SC_NLP_02 | Weryfikacja uśredniania sentymentu dla wielokrotnych wzmianek o aspekcie. | Wysoki | Model NLP załadowany (mock). | Tekst: ,,Battery ok. Battery great.” | Battery=0.5. | 1. Wywołaj analyze_text_sync(). 2. Sprawdź wartość uśrednioną. |
| TC_11 | NLP Integracja (recenzja iPhone) | SC_NLP_INT_01 | Sprawdzenie sentymentu dla prawdziwej recenzji produkt | Wysoki | Prawdziwe modele NLP załadowane. | Tekst: Recenzja iPhone. | Poprawne wykrycie sentymentu (np. Screen=0.33, Memory=0.0). | 1. Wywołaj analyze_text_sync(). 2. Sprawdź wartości dla kluczowych aspektów. |
| TC_12 | NLP Integracja (negatywna recenzja) | SC_NLP_INT_02 | Weryfikacja sentymentu dla ogólnie negatywnego tekstu. | Wysoki | Prawdziwe modele NLP załadowane. | Negatywna recenzja telefonu. | Niskie sentymenty dla Battery, Screen, Camera, Price (<- 0.5). | 1. Wywołaj analyze_text_sync(). 2. Sprawdź, czy wartości są negatywne. |
| TC_13 | NLP Integracja (pozytywna recenzja) | SC_NLP_INT_03 | Weryfikacja sentymentu dla ogólnie pozytywnego tekstu. | Wysoki | Prawdziwe modele NLP załadowane. | Pozytywna recenzja telefonu. | Wysokie sentymenty dla Battery, Screen, Camera, Price (>0.0). | 1. Wywołaj analyze_text_sync(). 2. Sprawdź, czy wartości są pozytywne. |
| TC_14 | Pobieranie audio (błąd) | SC_SERV_03 | Sprawdzenie obsługi błędu biblioteki yt-dlp. | Średni | Mock rzuca wyjątek. | Błędny URL. | Zwrócony None (obsłużony błąd). | 1. Wywołaj download_audio() z błędnym URL. 2. Sprawdź wynik. |
| TC_15 | Transkrypcja (brak pliku) | SC_SERV_04 | Walidacja istnienia pliku przed wysłaniem do API. | Niski | Plik nie istnieje (mock). | Ścieżka do nieistniejącego pliku. | Rzucony wyjątek FileNotFoundError. | 1. Wywołaj transcribe(). 2. Sprawdź czy rzucono wyjątek. |
| TC_16 | Transkrypcja (błąd API) | SC_SERV_05 | Obsługa błędu zewnętrznego API (OpenAI). | Średni | Mock API rzuca wyjątek. | Poprawny plik. | Wyjątek przekazany wyżej (do obsłużenia przez pipeline). | 1. Wywołaj transcribe(). 2. Sprawdź treść wyjątku. |
| TC_17 | Pobranie wyniku (brak) | SC_RESULT_02 | Obsługa błędu 404 dla nieistniejącego wyniku. | Niski | Brak filmu o danym ID w bazie. | ID: 9999 | Kod 404 Not Found. | 1. Wyślij GET /api/result/9999. 2. Sprawdź kod odpowiedzi. |